администрация

(исполнительно - распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня Верхняя Песочня»

Кировского района   Калужской  области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2025                                                                                                       № 7

О внесении изменений в постановление  от 02.03.2020 № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на 2020 – 2029 годы» (в редакции от 01.02.2021 № 2, от 09.03.2021 № 10, от 27.01.2022 № 1, от 17.01.2023 № 2, от 17.01.2024 № 3)

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решения Сельской  Думы  сельского  поселения  «Деревня  Верхняя  Песочня»  от 26.12.2023 № 109 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 05.09.2024 № 128, от 26.12.2024 № 137), решения Сельской  Думы  сельского  поселения  «Деревня  Верхняя  Песочня» от 26.12.2024 № 138 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь статьей 6 Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня», администрация сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 02.03.2020 № 14 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Верхняя Песочня» на 2020 – 2029 годы» (в редакции от 01.02.2021 № 2, от 09.03.2021 № 10, от 27.01.2022 № 1, от 17.01.2023 № 2, от 17.01.2024 № 3) следующие изменения:

- строку 6 «паспорт программы» изложить в следующей редакции:

| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 15 024,4 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств местного бюджета, в т.ч. 2020 год – 0,583 тыс. руб., 2021 год – 880,2 тыс. руб., 2022 год – 300,0 тыс.руб., 2023 – 173,1 тыс.руб., 2024 год – 327,7 тыс.руб., 2025 год – 258,5 тыс.руб., 2026 год – 208,5 тыс.руб., 2027 год – 208,5 тыс.руб., 2028 год – 208,5 тыс.руб., 2029 год – 208,5 тыс.руб.; за счет средств бюджета муниципального района, в т.ч. 2020 год – 152 тыс. руб., 2021 год – 10 273,6 тыс.руб., 2022 год – 193,6 тыс. руб., 2023 год – 250,0 тыс.руб., 2024 год – 208,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета, в т.ч. 2022 год – 280,0 тыс.руб., 2024 год – 892,6 тыс.руб. |
| --- | --- |

-приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| № | Наименование показателей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего (тыс. руб.) | 152,6 | 11 153,8 | 773,6 | 423,1 | 1 428,8 | 258,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета сельского поселения (тыс. руб.) | 0,583 | 880,2 | 300,0 | 250,0 | 327,7 | 258,0 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
|  | - иные источники | 152,0 | 10 273,6 | 193,6 | 171,3 | 1 101,1 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства областного бюджета | - | - | 280,0 | - | 892,6 | - | - | - | - | - |
|  | -средства бюджета муниципального района (тыс. руб.) | 152,0 | 10 273,6 | 193,6 | 171,3 | 208,5 |  |  |  |  |  |

-приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Сумма расходов, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения в том числе: | 2020-2029 | 15 024,4 | 152,6 | 11 153,8 | 773,6 | 423,1 | 1 428,8 | 258,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного пользования | 2020-2029 | 1 857,1 | 0,583 | 46,0 | 300,0 | 250,0 | 218,0 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 1.2 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельского поселения | 2020-2029 | 920,8 | 152,0 | 193,6 | 193,6 | 173,1 | 208,5 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» | 2020-2029 | 10 914,2 | - | 10 914,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса | 2020-2029 | 280,0 | - | - | 280,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Реализация инициативных проектов | 2020-2029 | 1 252,3 | - | - | - | - | 1 002,3 | 50,0 | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  | 15 024,4 | 152,6 | 11 153,8 | 773,6 | 423,1 | 1 428,8 | 258,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Верхняя Песочня».

Глава администрации                                                                                 В.А. Колганов